ПРИЛОЖЕНИЕ   № 6

# Д О Г О В О Р - проект

Днес, ............………........2014 г., в гр. София, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД с адрес: гр. София 1431, ул. “Св. Георги Софийски” № 1, тел: 02 92 301, факс: 02 92 30 646, ЕИК: 831605795, Идентификационен № по ЗДДС: BG831605795, представлявано от доц.д-р Костадин Ангелов, дм – Изпълнителен директор

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................................................................................................................... с адрес на управление: гр. ..........................................., ул. ........................................................, №…...; тел. № ………………………………, факс № ………………………., e-mail …………………………, ЕИК................................................, Идентификационен № по ЗДДС ……............................................., представлявано от ............................................................................ – ……........................ на фирмата, на основание Решение № ……………. / ……...2014 г. на Изпълнителния директор за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка и чл.41 от ЗОП, сключиха настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строително-ремонтни работи /СРР/ на обект: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, по цени и срокове, определени в резултат на проведена открита процедура по ЗОП, обявена с Решение № .............../..........2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, фиксирани в офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

ІІ. ДОКУМЕНТИ   КЪМ  ДОГОВОРА

Чл.2. Неразделна част към договора са следните документи:

- Инвестиционен проект;

- Оферта на Изпълнителя;

- План за безопасност и здраве на Изпълнителя;

- График за изпълнение;

- Разрешение за строеж издадено от Главен архитект на София

- Застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ

- Други документи, изискуеми от закона и/или договорени между страните.

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА, ПЛАЩАНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. /1/ Пределната стойност /Цената/ на договора е в размер на ............................................. лева без ДДС и ……………………….. лева с ДДС, в т.ч. ...........% за непредвидени или допълнително възникнали видове работи. Тази стойност на договора не може да се надвишава.

/попълва се цифром и словом, общата стойност за изпълнението на предвидените СРР, съгласно Ценовото предложение на участника + .............% от тази стойност за непредвидени строителни работи /.

/2/ В цената по предходната алинея са включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на строителните дейности, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни, основни и довършителни ремонтни работи в т.ч. и разместването на наличното медицинско и друго обзавеждане при освобождаване на фронт за работа, почистване на обекта, изнасяне и извозване на строителните отпадъци.

/3/ Окончателната /действителната/ стойност на договора ще бъде определена на база сбора от количествено-стойностните сметки в протоколите обр. 19 за действително извършени строителни работи, подписани от Изпълнителя и одобрени от Надзорника и Възложителя.

/4/ Разходите за непредвидени (допълнително възникнали) работи,  невключени в количествено – стойностните сметки, което е установено с двустранни актове обр.12, се ценообразуват с анализи съставени с икономическите показатели от ценовата оферта на Изпълнителя. Същите се заплащат в общ размер не по-голям от предвидените в общата цена ............ % от стойността на договора.

/5/ Непредвидените строителни работи могат да се изпълняват само след предварително писмено съгласуване с Надзорника и Възложителя, което се установява с подписи на оторизираните от тях лица върху съответния акт обр. 12.

Чл.4. /1/ Посочената в ал.1 на чл.3 цена на договора е пределна и не подлежи на корекции.

/2/ В случай, че Изпълнителят надхвърли договорената цена в хода на изпълнение на СРР, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл.5. Възложителят приема да заплати на Изпълнителя общата цена на този договор, определена в резултат на открита процедура за изпълнение на СРР, в размер на ........................................................................ с вкл. ДДС, в т.ч. по части както следва:

ЧАСТ: 	Архитектура,	.........................................лв.

ЧАСТ:      Конструкции 	.........................................лв.

ЧАСТ:	ПБЗ	.........................................лв.

ЧАСТ:	Електро	.........................................лв.

ЧАСТ:	Водопровод и канализация	.........................................лв.

ЧАСТ:	Oтопление,Вентилация,Климатизация	.........................................лв.

Размествания в рамките на общата сума са възможни.

Чл.6. /1/ Плащанията по настоящия договор се извършват ежемесечно, в български лева, по банков път, като сумите се определят на основание представените до десето число на следващия месец, заверени от Надзорника, който е и консултант по инвеститорски контрол  и оторизиран служител на Възложителя  месечни отчети, във формата на протоколи обр. 19 за действително извършените през периода видове и количества строително-ремонтни работи, остойностени съгласно ценовата оферта на изпълнителя и представена фактура - оригинал.

/2/   Стойността, подлежаща на заплащане, посочена в месечния отчет се намалява с 10 на сто, като удържаните суми, служат за обезпечителна мярка, относно изпълнението в договорения срок на  възложените строително ремонтни дейности.

/3/  След завършването на обекта, в договорения срок, удържаните суми по ал.2 се освобождават в полза на Изпълнителя.

/4/ При неизпълнение на договорения срок, Възложителят не заплаща удържаните от всеки месечен отчет по ал.2 суми, а при следващи след срока отчети налага и наказателна клауза, като за всеки следващ месец, удържа по 2,5 на сто допълнително от следващите се за заплащане суми, установени по реда на ал.2, /за първия месец след срока – се удържат 12,5 на сто от стойността по месечния отчет, за втория месец - се удържат 15 на сто, за третия се удържат 17,5 на сто и т.н./

Банкови реквизити на Изпълнителя:

Обслужваща банка: ......................................

IBAN:  ..........................................................

BIC:  ...............................................................

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.7.  Възложителят се задължава:

1. Да предаде на Изпълнителя строителната площадка с тристранен „Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка”, съставен и подписан от Надзорника, който е и консултант по инвеститорски контрол, в срок до 30 дни  след подписване на договора;

2. Да заплаща в договорените срокове и условия дължимите суми на Изпълнителя;

3. Посредством Консултанта – строителен надзор и инвеститорски контрол да упражнява цялостен, непрекъснат и компетентен инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл.8. Възложителят има право да спира работата на Изпълнителя, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по друга причина, която той намира за основателна. Спирането се извършва писмено и, ако е възможно, се определят сроковете за спиране. Спиране изпълнението на работи, на основание тази алинея, дава право на Изпълнителя  писмено да поиска удължаване на срокове по графика със срока на спирането.

Чл.9. /1/ Възложителят определя и свои упълномощени представители, които имат правото и задължението да контролират по всяко време изпълнението на договора по отношение на качество, количество, стадий на изпълнение, спазване на линейния график, технически параметри, без това да пречи на дейността на Изпълнителя.

/2/ При установено по време на периодичния контрол от лицата по ал. /1/  лошо изпълнение или неизпълнение на някои видове работи предмет на договора, Изпълнителят е длъжен да ги отстранява незабавно и за своя сметка. В този случай, сроковете за забава в изпълнение на работите съгласно графика са за сметка на Изпълнителя.

/3/ При установено лошо изпълнение или неизпълнение на работи, предмет на договора при окончателното приемане и в гаранционните срокове на обекта, Възложителят изисква тяхното отстраняване за сметка на Изпълнителя в срок, определен съвместно от двете страни.

Чл.10.  /1/ Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни предмета на договора при точно спазване на инвестиционния проект, техническата оферта, спецификациите, техническите стандарти, изискванията за качество на влаганите материали и услуги и действащите законови изисквания в Р. България;

2. Да влага само висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР. Доставените материали, предназначени за изпълнение на дейности, предмет на договора трябва да бъдат в съответствие със спецификациите и да отговарят на техническите стандарти и стандартите за качество в Р. България. Не се допуска влагането на стоки и материали, различни от тези, чиито спецификации, стандарти и други доказателства за качество са представени на Възложителя и са приети от него;

3. Да представя сертификати или декларации за съответствие за качество за влаганите от него материали;

4. Да осигури изпълнението предмета на договора по технология, осигуряваща спазването на изискването за работа в условията на „работеща болница”, нормативните технически изисквания и стандартите;

5. Да използва квалифициран персонал и да осигурява необходимата трудова и технологична дисциплина на обекта, предмет на поръчката;

6. Своевременно писмено да уведомява Възложителя, в най-кратък срок, при възникването на проблеми, които могат да доведат до забава в сроковете за изпълнение на някои работи. Изпълнителят се задължава да посочи видовете работи и техния обем, предполагаемия срок на забава и причините за забавата;

7. Да осигури сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея;

8.   Да изпълнява гаранционна поддръжка на изпълнените строителни работи.

/2/ Изпълнителят носи пълна отговорност за правилното съхранение и опазване на доставените материали, необходими при изпълнение на задълженията по договора.

/3/ В случаите, когато Изпълнителят не отстрани доказаните с протокол некачествени материали или не изпълнява задълженията си и това е установено по реда на този договор, Възложителят има право безусловно да удържа направените разходи от гаранцията за  изпълнение на договора.

/4/ Ако недостатъци бъдат установени по време на изпитания и приемателно – предавателни процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват за сметка на Изпълнителя в срок, указан или съгласуван с Надзорника и Възложителя.

Чл.11. /1/ Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена покана от Възложителя всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи.

/2/ Изпълнителят е длъжен по всяко време да осигурява безпрепяствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове дейности от определените от Надзорника и Възложителя лица.

Чл.12. Упълномощените  представители на страните се задължават да поддържат постоянен контакт помежду си, като проблемите и предложените и приети решения се отразяват в специална Заповедна книга, която се издава по законоустановения ред и се подписва от оторизираните  при заверката и лица. Писмените указания в Заповедната книга  са задължителни за Изпълнителя.

Чл.13. /1/ Изпълнителят изгражда за своя сметка всички временни съоръжения, които са необходими като помощни с цел изпълнение на договора.

/2/ Достъпът  до мястото на изпълнението на обекта се осъществява срещу платен пропуск, съгл. приложена Заповед № 106/16.02.2009г. на  Изп.директор на болницата.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАСТРАХОВКИ, ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.14. /1/ Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от неговата стойност без ДДС, възлизаща на  .............. лв. /словом ......................................../ , която се освобождава, без да се дължат лихви,  6 /шест/ месеца след датата на Разрешението за ползване на обекта, издадено от ДНСК.

/2/ Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на Възложителя срещу Изпълнителя за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или неточно /лошо/ изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.

/3/ Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

/4/ Възложителят има право да усвои сумата на гаранцията за изпълнение частично или изцяло, като обезщетение за нанесени вреди и/или дължими неустойки поради неизпълнение от Изпълнителя на някое от задълженията му по договора в установените в него срокове.

/5/ В случай, че Възложителят усвои гаранцията или части от нея, поради възникнало основание, Изпълнителят се задължава, в срок до 1 /един/ месец, да възстанови  гаранцията в пълен размер.

Чл. 15. Гаранционните срокове са посочени в офертата на Изпълнителя и не могат да бъдат по кратки от предвидените в Наредба №2/ 2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 16. /1/ Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали в резултат на неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

/2/ При поява на дефекти в гаранционния срок, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 7-дневен срок от установяването им.

/3/ Изпълнителят се задължава, в 14-дневен срок от получаване на писменото известие от Възложителя, в случай, че не е определен конкретен друг срок, да отстрани за своя сметка появилите с в гаранционния срок дефекти.

Чл.17. /1/ При сключване на договора Изпълнителят представя “Застрахователна полица”, съгласно  изискванията на чл. 171 от ЗУТ.

/2/ Преди приемане и подписване на акт обр. 15,  Изпълнителят представя “Застрахователна полица” на името на Възложителя по сключения договор, съгласно изискванията на чл. 172, ал.5 от ЗУТ

VІ. СРОК, ГРАФИК И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. /1/ Срокът за изпълнение предмета на договора, определен в резултат на офертата на Изпълнителя от проведената процедура е ......................... месеца.

/2/ Задължението за изпълнение на този договор възниква за Изпълнителя от датата на подписването му, а срокът за изпълнението започва да тече от датата, на която се подпише тристранния Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка.

Чл.19. /1/ Сроковете за изпълнение на съответните строително ремонтни/монтажни работи са съгласно представения  в офертата на Изпълнителя линеен график.

/2/ Графикът за изпълнение е задължителен и не се променя без писменото разрешение на Възложителя.

/3/ Датата на завършване на СРР по този договор е датата на Акт обр. 15 за установяване готовността на обекта за предаването му на Възложителя.

Чл.20. /1/ Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора. Всяко неизпълнение на договора се записва в дневника на обекта. В случай на неизпълнение, изправната страна има право на обезщетение за неизпълнение и/или да прекрати договора.

/2/ При неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да го прекрати изцяло или частично с или без обезщетяване на Изпълнителя.

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.21. /1/ Освен предвидените в чл.6, ал.7 санкции, при прекратяване на договора по чл. 20 по-горе, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 1,0 % на ден, но не повече от 20 % върху стойността на забавата.

/2/ При отказ за изпълнение на договора Изпълнителят дължи и еднократна неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22.  /1/ Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на двете страни, произтичащи от клаузите по този договор;

2. с изтичане на неговия срок;

3. по взаимно съгласие между страните;

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата.

/2/ Договорът може да бъде прекратен и с 10-дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя при:

1.  Нарушения или неизпълнение /пълно или частично/ на задълженията на Изпълнителя;

2. Неизпълнение от страна на Изпълнителя на законни инструкции издадени от лицето, упълномощено от Възложителя;

Чл.23. Независимо от причините за предсрочно прекратяване на договора, не отпадат задълженията на Изпълнителя за извършването на гаранционна поддръжка на изпълнените до датата на прекратяването строителни работи в сроковете, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ.

##### ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.24. /1/ Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на непреодолима сила, възникнала след датата на подписване на този договор.

/2/ С термина "непреодолима сила" се обозначават природни бедствия, спорове и събития от извънреден характер и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

/3/ Ако страната, която е следвала да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.25. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

##### Х. СПОРОВЕ

Чл.26. /1/ Възникналите спорове и разногласия между страните, при и по повод изпълнението на този договор, се решават чрез преговори помежду им. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от настоящия договор.

/2/ В случай, че не бъде постигнато съгласие, всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат отнасяни за разрешаване от компетентен съд.

ХІ.       ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.27. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл.42а от ЗОП.

Чл.28. Надлежно упълномощени лица по изпълнение на настоящия договор:

-    За  Възложителя - .................................................... ; тел.........................

-    За  Изпълнителя -......................................................; тел.........................

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................			ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................

доц. д-р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,дмН

Изпълнителен директор

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:........................

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА